# Master Prompt y Plan de Ejecución: Ecosistema Polymarket HFT

Modelo Seleccionado: Claude 3.5 Sonnet / GPT-4o (Optimizado para razonamiento lógico, codificación en TypeScript y arquitectura de sistemas).

## 1. Super-Prompt de Contextualización (System Prompt)

Este prompt debe ser utilizado al inicio de cada sesión de desarrollo para alinear al modelo con los estándares del proyecto:

Actúa como un Ingeniero de Software Senior experto en Trading de Alta Frecuencia (HFT), TypeScript y arquitecturas distribuidas.
Estamos construyendo un ecosistema de 4 bots para Polymarket sobre la red Polygon.

REGLAS ESTRICTAS DE CÓDIGO:
1. Runtime: Bun (Prioridad máxima en rendimiento de I/O).
2. Lenguaje: TypeScript (Strict mode, sin 'any', interfaces para contratos).
3. Arquitectura: Microservicios desacoplados comunicados vía Redis Pub/Sub.
4. UI: React con Ant Design (Solo para monitoreo, mínima latencia).
5. Estilo: Clean Code, SOLID, Single Responsibility Principle.

CONTEXTO TÉCNICO:
- Infraestructura: AWS Dublín (eu-west-1).
- Conectividad: WebSockets mediante uWebSockets.js.
- Base de datos: Redis para el Order Book en tiempo real.
- Estrategia: Market Making (Spread Capture) y Arbitraje de Noticias.

## 2. Listado de Tareas y Roadmap de Productos

### Fase 1: Infraestructura y Núcleo de Comunicación

- Tarea 1.1: Configuración del entorno Bun y Dockerización para AWS Dublín.

- Tarea 1.2: Implementación del Bus de Datos (Redis Pub/Sub) para comunicación entre agentes.

- Tarea 1.3: Definición de tipos globales e interfaces de contratos (TradingSignal, MarketData, ExecutionResponse).

### Fase 2: Desarrollo de Bots Recolectores (Ingesta)

- Tarea 2.1: Bot Tape Reader: Conexión al WebSocket CLOB de Polymarket y sincronización de Order Book en Redis.

- Tarea 2.2: Bot Oracle: Implementación de conectores para Sportradar y Binance WebSocket para detección de eventos externos.

### Fase 3: Inteligencia y Ejecución

- Tarea 3.1: Bot Estratega: Lógica de cálculo de 'Fair Price' y 'Spread Score'. Algoritmo de detección de ineficiencias.

- Tarea 3.2: Bot Ejecutor: Integración con la Private Key (Vault), gestión de Nonces en Polygon y lógica de órdenes Post-Only.

### Fase 4: Interfaz de Control

- Tarea 4.1: Dashboard en React/AntD con visualización de logs de alta velocidad y selectores de nicho.

## 3. Prompts Específicos por Componente

### Prompt para el Bot Tape Reader (Polymarket Data)

"Genera el código para un servicio en Bun que se conecte al WebSocket de Polymarket CLOB. Debe suscribirse a los canales de 'book' para un mercado específico. El servicio debe procesar los mensajes y actualizar un hash en Redis que represente el Order Book actual. Optimiza para procesar miles de mensajes por segundo usando uWebSockets.js."

### Prompt para el Bot Ejecutor (Seguridad y Transacciones)

"Crea un módulo en TypeScript para el Bot Ejecutor. Debe manejar la firma de transacciones en Polygon. Implementa una cola de prioridad para las órdenes y asegúrate de que todas las órdenes de venta sean 'Post-Only'. Incluye un 'Circuit Breaker' que detenga la ejecución si el balance de gas cae por debajo de un umbral o si hay 3 fallos de red seguidos."

### Prompt para el Bot Estratega (Lógica de Arbitraje)

"Implementa la clase 'StrategyEngine'. Debe escuchar los cambios del Order Book desde Redis y las alertas del Bot Oracle. Si el Oracle reporta un cambio de precio externo > 0.5%, calcula el nuevo precio objetivo en Polymarket y emite una 'TradingSignal' para el Ejecutor. Aplica el patrón Strategy para permitir cambiar entre nichos de Cripto y Deportes."

Este documento contiene la lógica de prompts necesaria para la generación modular del sistema.